## Slide 1
产业智能报告生成系统
《软件工程管理》第十一组小组开题展示
第11组 组长：程文博
组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航
展示人：郭润航
软件工程管理 · 2026年10月26日
第11组 · 开题展示 v1.5
01 / 12
Notes: 大家好，我是第11组的郭润航。我们选择的是产业大模型报告生成引擎：面向政府智库、产业规划和行业研究，把资料和数据按模板组织成规范、有出处、能够修改的产业报告。下面介绍要做哪些功能，以及我们怎样分阶段完成。

## Slide 2
面向真实产业研究，解决写报告的三个难点
目标场景：政府智库、产业规划与行业研究
写得慢
资料反复搜集，章节逐段编写
结构不统一
同类报告提纲不同，内容难以复用
数据联动弱
数字、图表与观点脱节，出处难回查
我们的目标：按模板生成可核对的草稿，经人修改和确认，
形成完善的产业报告
痛点来自选题定义；专业用户需求和实际收益仍需调研验证。
第11组 · 开题展示 v1.5
02 / 12
Notes: 原始选题面向政府智库、产业规划和行业研究。比如研究人员要写一份产业报告，常常要重新找资料、搭结构，还要手动对齐数字和图表。我们希望解决的是写得慢、结构不统一、数据和内容脱节这三个问题。系统按模板先生成能够核对的草稿，再由人修改和确认，形成完善的产业报告。这些痛点来自选题要求，后面还需要通过真实用户任务核实，不能把它当成已经做过调研的结论。
资料来源（不朗读）：
老师《P4 项目计划与工作分解47页版》：第7、24、32、43页。

## Slide 3
同样是光伏数据，两个数字不能混用
2024年公开数据示例：写进报告前，要先看清指标和单位
组件产量增加，组件价格下降
Chart: 
| 组件产量 | 组件价格
比上一年变化 | 0.135 | -0.297
588 GW
组件产量
制造了多少光伏组件
278 GW
新增装机
新增投入使用的发电容量
左图为比上一年的变化；来源：工信部2024光伏制造统计、国家能源局2024并网运行统计。
第11组 · 开题展示 v1.5
03 / 12
Notes: 数据和内容怎样联动？看这个光伏例子：工信部公布的2024年组件产量增长13.5%，但组件价格下降29.7%，所以不能只看产量就写行业全面向好。右侧588GW是组件产量，278GW是新增装机，含义也不同。我们计划让报告中的数字和图表关联同一份数据记录，保留时间、单位和出处；写出的观点还要回到原文核对。这张图是人工整理的设计例子，不是系统已经自动生成的效果。
资料来源（不朗读）：
工信部《2024年全国光伏制造行业运行情况》，2025-02-27。https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/dzxxs/dzjc/art/2025/art_da51f7f47c75477ea1fa6732155536db.html
国家能源局《2024年可再生能源并网运行情况》。https://obor.nea.gov.cn/detail2/21770.html

## Slide 4
报告引擎要做好哪四件事？
模板化、结构化、可溯源、可定制，落实到具体功能
核心能力 | 系统具体要做什么
报告模板管理 | 保存不同报告的提纲、必填内容和格式要求
长文本结构化生成 | 先组织提纲，再分章填充，检查章节衔接
数据、图表与观点溯源 | 嵌入数据、生成图表；关联原文，提示证据不足
润色、导出与版本管理 | 公文风格润色；导出文件，保留修改前后版本
可定制：产业主题、报告类型、章节结构与写作风格可调整
第11组 · 开题展示 v1.5
04 / 12
Notes: 围绕选题要求，我们把系统分成四块。第一是模板管理，提前规定一类报告应该有哪些章节、需要哪些内容。第二是长文本生成，先列提纲，再逐章填充，还要检查前后有没有重复或矛盾。第三是数据和证据，让数字能进入正文和图表，关键观点能找到原文，证据不够时提示补充。第四是成稿处理，支持公文风格润色、文件导出和历史版本。用户还可以调整产业主题、报告类型、章节和风格，这就是可定制。

## Slide 5
从资料到成稿，系统怎样串起来？
生成报告是主流程；Harness负责安排执行、保存进度和处理中断
资料与数据
保留来源、年份和单位
模板与提纲
选报告类型，调整章节
分章生成
把数据与证据写入章节
图表与核对
图文同口径，观点查原文
润色与人工审阅
统一风格，修改并确认
导出与版本
保存成稿和修订记录
Harness的作用：按步骤执行、保存中间结果，出错后从未完成处继续
结合老师的任务分解方法与上节课学长的Harness分享；图示为目标流程，尚未全部实现。
第11组 · 开题展示 v1.5
05 / 12
Notes: 这张图说明一份报告怎样做出来。先准备资料和数据，保留出处；再选报告模板、调整提纲；然后逐章生成，把对应数据和证据写进去。接着检查图表、数字和观点，统一语言风格，由人修改确认，最后导出并保存版本。结合老师讲的任务分解和上节课学长的Harness分享，我们用Harness来管理这些步骤：每一步完成就保存，某一章失败后能从那里继续。它服务于报告生成，报告的模板、内容和质量才是项目的重点。
资料来源（不朗读）：
老师《P4 项目计划与工作分解47页版》：第7、24、32、43页。
Anthropic, Effective harnesses for long-running agents. https://www.anthropic.com/research/effective-harnesses-for-long-running-agents
Anthropic, Building effective agents. https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents
LangGraph, Persistence. https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

## Slide 6
五类报告如何做？本学期先验收什么？
模板体系面向五类报告；优先把两类报告的完整流程做扎实
报告类型 | 模板重点 | 推进安排
产业分析报告 | 规模、产业链、竞争格局与趋势 | 首轮跑通
景气报告 | 供需、价格与景气变化 | 分步扩展
对标报告 | 多个对象采用同一指标口径比较 | 首轮跑通
招商报告 | 产业基础、目标企业与配套条件 | 分步扩展
出海研判报告 | 目标市场、准入条件与风险 | 分步扩展
先验收：两类报告 × 两个产业；数据入文、图表生成、观点查源
还要检查：润色与修订留痕、Markdown及PDF或Word导出
其余三类模板为后续扩展，不能据此声称五类完整报告都已实现。
第11组 · 开题展示 v1.5
06 / 12
Notes: 五类报告的区别主要体现在模板。产业分析看规模、产业链和趋势；景气报告看供需和价格变化；对标报告要求多个对象按相同指标比较；招商报告关注产业基础、目标企业和配套；出海研判关注目标市场、准入和风险。我们会按这五类设计模板体系，但本学期先用产业分析和对标两类跑通完整流程，再逐步扩展其他类型。验收时用两个产业检查复用，抽查关键表述的出处，检查数据入文、自动图表、润色修订和文件导出。不能只展示一个能写文字的聊天框。
资料来源（不朗读）：
老师《P4 项目计划与工作分解47页版》：第7、24、32、43页。
老师《P5 项目估算与进度管理》：第6、12、17—21、28页。

## Slide 7
学期时间安排
开题前定方向，11月跑通流程，12月完善、测试和交付
首轮推进
二轮完善
检查与展示
开题准备
10月中下旬
问题、范围与分工
10.24—10.25
计划书、PPT检查
10.26
开题展示
中期版本
10.27—11.08
需求、资料与接口
11.09—11.22
生成流程、页面
11.23—11.30
联调修复
11.30中期展示
后期完善
12.01—12.06
完善恢复与导出
12.07—12.20
系统测试、修复
12.21—12.28
复测、材料
12.28课程收尾
组内阶段计划示意，条形长度不表示天数；正式提交日期以课程通知为准。
第11组 · 开题展示 v1.5
07 / 12
Notes: 这一页看整个学期的大概安排。每一行是一个阶段，从左到右是先推进主要工作，再完善，最后留出检查和展示的时间。开题前，我们先明确问题、范围和分工，检查计划书和PPT。接着用11月上旬确认需求、资料和接口，中旬把生成流程和页面接起来，月底集中联调，准备11月30日的中期展示。12月先完善恢复和导出，从12月7日起留三周做测试、修复和复测，再整理材料。课表把12月28日列为课程收尾，正式提交截止还以通知为准。
资料来源（不朗读）：
课程介绍PDF文件顺序第47页（原页未印数字页码）《课时安排》：10月26日开题，11月30日中期，12月28日项目收尾、课程总结。该页未给正式终期提交截止。
文件：materials/course-slides/1.1 软件工程管理课程介绍(1).pdf
阶段内起止为本组暂排，见team/semester-timeline.json；不把计划当作已完成实绩。图条长度不表示实际天数。

## Slide 8
六个人分别负责什么？
每块工作有人负责，交接时要说清输入、输出和没有完成的部分
成员 | 主要负责 | 主要交付
程文博 | 统筹协调、评审和验收 | 范围、进度、资源与版本
田亦洁 | 需求和系统设计 | 需求说明、接口和验收条件
李佳雨 | 页面、修改功能和导出 | 可操作的页面、图表和报告文件
郭润航 | 测试、部署和汇报 | 测试记录、运行说明和演示
崔大元 | 资料整理和数据处理 | 来源记录、资料导入和版本
许子萌 | Harness和报告生成后端 | 模板、分章生成、保存与恢复
各模块交接后一起测试；组长组织范围变更和最终验收。
第11组 · 开题展示 v1.5
08 / 12
Notes: 六个人仍按原分工推进。程文博统筹范围、进度和验收；田亦洁负责需求、模板规则和系统设计；崔大元整理资料、数据口径和来源；许子萌完成模板、分章生成和流程后端；李佳雨负责页面、审阅、图表展示和导出；我负责测试、部署和汇报。交接要讲清输入输出、失败情况和未完成项。
资料来源（不朗读）：
老师《P4 项目计划与工作分解47页版》：第7、24、32、43页。

## Slide 9
六人共同维护一个GitHub仓库
每人按分工修改，提交PR后互相检查，再合并到主分支
github.com/BrockPhlin/industry-report-harness
1 分支里改
按分工修改代码和材料
2 PR互相检查
说明改动，核对测试与版本
3 合并后同步
组长确认，其他人拉取更新
协作者列表：5个协作者账号，加上仓库所有者
统一保存代码、报告与PPT源码，减少反复传文件和版本混乱
第11组 · 开题展示 v1.5
09 / 12
Notes: 我们用同一个GitHub仓库共同维护代码、报告和PPT源码。左边是组长提供的协作者列表。每个人在自己的分支修改，完成后提交PR，请其他成员检查，再由组长确认合并。比如模板规则变化，需求、生成代码和验收用例就要同步修改。这样可以查清每次变化，也能减少反复传文件造成的版本混乱。
资料来源（不朗读）：
仓库：https://github.com/BrockPhlin/industry-report-harness
截图：组长于2026-10-26提供的GitHub Manage access页面，原图保存于assets/opening/github-collaborators.png。该图说明协作者权限，不直接证明个人贡献或分支保护已经设置。
协作流程为本组执行约定；现有合并成果可核对PR #5和#6。

## Slide 10
开发顺序：先定需求，再生成，最后一起测试
核心流程预计23个工作日，另留3天处理问题
需求和资料
5个工作日
模板与接口
3个工作日
分章与恢复
6个工作日
审阅与导出
4个工作日
联调测试
5个工作日
前端页面：3个工作日
需求确定后，与生成模块并行开发
5 + 3 + 6 + 4 + 5 = 23天；再留3天缓冲
这是核心开发的初步安排；正式日期落定后重排，终期前另留3周做系统测试。
第11组 · 开题展示 v1.5
10 / 12
Notes: 开发仍按这个顺序推进：先确认报告任务和资料，再确定模板与接口，然后实现分章生成和保存恢复，接上人工审阅与导出，最后联调。前端在需求明确后可以并行准备。上面的核心依赖链初估23个工作日，另留3天缓冲，这是安排开发先后的依据；第七页的学期计划还单独留了测试时间。具体日期和投入会随着需求验证继续调整。
资料来源（不朗读）：
老师《P4 项目计划与工作分解47页版》：第7、24、32、43页。
老师《P5 项目估算与进度管理》：第6、12、17—21、28页。

## Slide 11
遇到问题怎么处理？
先把主要流程做稳，再逐步完善
问题及时说清，处理结果留下记录
可能遇到的问题 | 我们的处理办法
模型调用失败或中断 | 明确报错，查看记录，确认原因后再重试
数字、单位或出处对不上 | 回到原文核对，核不清的内容不写进结论
润色改变原意、关键任务卡住 | 核对修改前后事实；及时协调，先打通完整流程
不同成员的修改互相覆盖 | 各自使用分支，提交PR检查后再合并
按实际处理和测试结果确认功能，不把计划当作已经完成。
第11组 · 开题展示 v1.5
11 / 12
Notes: 主要风险也围绕报告质量来控制。模型失败，要能定位步骤并保留已有结果；数字、单位或出处对不上，就回原文核对，证据不足不能硬写结论。润色时还要防止把原意改掉。关键任务卡住就及时协调，优先跑通选模板到导出的完整流程。不同成员的修改通过分支和PR检查后再合并，问题和处理结果留下记录。
资料来源（不朗读）：
报告§8的项目风险安排；具体执行结果按任务、PR与测试记录核对。

## Slide 12
从可运行初稿，走向完整报告引擎
已有基础与后续目标分开说明，按实际结果验收
已有基础
资料保存、摘录与来源快照
历史记录、Markdown下载
接下来验证
模板与分章生成、数据图表
观点溯源、润色导出与版本
我们会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新。
左图为摘录模式的实际原型，不是完整AI报告；18项模拟响应基线测试通过，真实模型仍待联调。
第11组 · 开题展示 v1.5
12 / 12
Notes: 最后看当前基础。左边是现有原型的实际截图，现在可以保存资料、生成摘录、查看来源快照、保存历史并下载Markdown。这次截图没有调用模型，十八项通过的基线测试也用了模拟响应，所以它还不能代表完整的报告引擎。后面我们要把模板、长文本生成、数据图表、观点溯源、润色导出和版本管理接成完整流程，用实际报告检查效果。我们也会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新。谢谢老师。
资料来源（不朗读）：
老师《P5 项目估算与进度管理》：第6、12、17—21、28页。